## Slide 1
Amal Abou Fayad, Docteur en Sciences de Gestion (HDR) de l’Université de Montesquieu Bordeaux 4,
Professeur des Universités
EX Doyen Université Libanaise
Doyen de la faculté de Gestion
Université Libano-Canadienne
2025

## Slide 2: Plan of the project’s MGT
Introduction
Gestion de projet : objectifs et mission
Arguments pour le MGT du projet
Management de projet global
Phases de projet
Définition des objectifs
MGT de conflit
Planification de projet
Introduction
Project’s MGT: objectives & mission
Arguments for the project's MGT
Global project management
Project Phases
Setting Goals
Conflict MGT
Project Planning

## Slide 3: Introduction
Le MGT de projet, développé avec succès dans les années 50, de par la volonté des Etats-Unis de maîtriser et de gagner la course aux armements
The project MGT, successfully developed in the 50s, due to the United States' desire to control and win the arms race

## Slide 4: Introduction
Depuis ce temps, beaucoup d’entreprises fonctionnent en mode gestion de projet,
Le profil du gestionnaire de projet doit avoir des compétences transversales
Since then, many companies have been operating in project management mode, The project manager's profile must have transversal skills

## Slide 5: Introduction
En effet, le Gestionnaire de projet est à la tête d’une équipe et au service d’un projet.
Le Gestionnaire de projet doit garantir l’atteinte des objectifs et le respect des contraintes
Indeed, the Project Manager is at the head of a team and at the service of a project.
The Project Manager must guarantee the achievement of the objectives and the respect constraints

## Slide 6: Gestion de projet : objectifs et mission Project management: objectives and mission
Définition
  Un projet est un ensemble de tâches indissociables permettant de répondre à un besoin exprimé.
  Il comprend également les ressources nécessaires à sa réalisation.
  Il a une durée finie,
  Il peut être multi technique
Definition A project is a set of inseparable tasks that meet an expressed need. It also includes the resources necessary for its implementation. It has a finite duration, It can be multi-technique,

## Slide 7: Le projet : trois principes fondamentaux The project: three fundamental principles
Instauration systématique d'une phase d'exploration en amont des projets
  Evaluer l'opportunité du projet
  Préciser ses objectifs
  Identifier possibilité de manœuvre
  délais
Systematic introduction of an exploration phase upstream of projects Evaluate the opportunity of the project Specify the objectives Identify Possibility of manoeuvring:
the end date of the project
(deadlines, )

## Slide 8: Le projet : trois principes fondamentaux The project: three fundamental principles
Maîtrise d'œuvre responsable nommément désignée
Maîtrise d'ouvrage forte animée par un pilote
Responsible project management appointed by name Strong project management led by a pilot

## Slide 9: Le projet : les phases de vie The project: the life phases
Idée, murissement puis pré-étude
La pré-étude
L'étude (structure et planification)
Idea, maturation and then pre-study The pre-study The study (structure and planning)

## Slide 10: Le projet : les phases de vie The project: the life phases
La réalisation
L'exploitation
Le désinvestissement (fin du projet)
  Il peut faire partie de la pré-étude du projet suivant
The Realization The exploiting Divestment (end of the project)

## Slide 11: Le management d'un projet Project management
Directeur Comité de Projets
Comité de pilotage
Pilote
Chef de projet
Equipe projet
Director Project Committee
Steering Committee
Pilot
Project Manager
Project team

## Slide 12: When to work by project Quand faut-il travailler par projet
Il s’agit de remplir une grille et de noter de : 0, 2, 4et 6 des nombres pairs.
Si le score des OUI est :
0 < score > et 16 inutile de travailler en projet
Si le score des OUI est :
16 < score > et 32 vous pouvez oui ou non travailler en projet
Si le score des OUI est supérieur à 32,
il faut entreprendre un projet.
It involves filling in a grid and writing down even numbers of: 0, 2, 4 and 6. If the YES score is: 0 < score > and 16 there is no need to work on a project If the YES score is: 16 < score > and 32 you can work on a project or not If the YES score is higher than 32, You have to undertake a project.

## Slide 13: Quand faut-il travailler par projet
Notes: A noter de o . 2 , 4 et 6 des nombres pairs. Si le score des OUI est supérieur à 32, il faut entreprendre un projet.

## Slide 14: Les avantages d'un fonctionnement par projet
Opération extraordinaire
Action à risques (car on n’a pas fait tout à fait pareil le produit)
Objectifs ambitieux
Exigence de délais
Situation temporaire
Management d'une équipe pluridisciplinaire
Autorité reconnue
  Commanditaire : maître d'ouvrage
  Responsable : maître d'œuvre
Objectifs partagés
  Lettre de mission (
Transversalité maîtrisée
  Equipe et contributions négociées et officialisées
Adaptation des ressources aux objectifs
Mobilisation
Rapidité
Coordination
Ressources
Notes: Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé ouvrage.
Personne physique ou morale (entreprise) responsable de la conception et du contrôle de l'exécution d'un ouvrage ou de travaux immobiliers pour le compte du maître d'ouvrage. Exp Le maître d'œuvre est un personne (physique ou morale) tel un architecte, un constructeur,
En effet, le maître d'œuvre se charge du bon déroulement du chantier conformément aux exigences du maître d'ouvrage. Il est tenu de respecter les délais et le budget alloué tout en assurant un résultat final conforme aux besoins du client. Quant au maître d'ouvrage, il est l'interlocuteur par excellence du client.

## Slide 15: Les avantages d'un fonctionnement par projet The advantages of a project-based operation
Mobilisation
Rapidité
Mobilization Speed

## Slide 16: Les avantages d'un fonctionnement par projet The advantages of a project-based operation
Coordination
Coordination

## Slide 17: Les avantages d'un fonctionnement par projet The advantages of a project-based operation
Ressources
Adaptation des ressources aux objectifs
Resources Matching resources to objectives

## Slide 18: Les 10 commandements du fonctionnement en projet The 10 commandments of project operation
Le maître d'ouvrage fixe les orientations générales du projet et avalise toute modification de ses objectifs
Le maître d'ouvrage est garant de la conformité du projet aux objectifs stratégiques et de sa rentabilité
The project owner sets the general guidelines of the project and endorses any modification of its objectives The project owner is responsible for ensuring that the project complies with the strategic objectives and that it is profitable

## Slide 19: Les 10 commandements du fonctionnement en projet The 10 commandments of project operation
3. Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre doivent être séparées
4. Le maître d'œuvre est garant de la tenue des objectifs du projet
5. Le maître d'œuvre détermine le découpage de son projet en sous-projets avec des résultats intermédiaires et des dates-clés
3.The project owner and the project manager must be separated 4. The project manager is responsible for ensuring that the project's objectives are met 5. The project manager determines the division of his project into sub-projects with intermediate results and key dates

## Slide 20: Suite
  6. Le maître d'œuvre fait résoudre les problèmes à tous les niveaux.
  7.Chaque service contributeur est responsable vis-à-vis du maître d'œuvre des objectifs
  8.Chaque contributeur informe systématiquement le maître d'œuvre.
6. The project manager has problems solved at all levels.
7.Each contributing service shall be responsible to the project manager for the objectives
8.Each contributor systematically informs the project manager.

## Slide 21: Suite
  9.Chaque contributeur communique sans contrainte avec les autres contributeurs du projet.
  10.Chaque responsable de centre de compétences garantit l'efficacité des moyens
9.Each contributor communicates without constraint with the other contributors of the project. 10. Each competence centre manager guarantees the effectiveness of the resources

## Slide 22: La communication est essentielle Communication is key
Application de la règle des 5 C
  Communiquer vers qui ?
  Communiquer pourquoi ?
  Communiquer quoi ?
Application of the 5 C's rule Communicate with whom? Communicate why? Communicate what?

## Slide 23: La communication est essentielle Communication is key
  Communiquer quand ?
  Communiquer comment ?
Communicate when? How to communicate?

## Slide 24: La gestion des risques : toujours le risque existe, jamais il y a zéro risque quelque soit le projet ou l’opération Risk management: always the risk exists, there is never zero risk whatever the project or operation
La finalité de tous les outils et méthodes liés au management de projet,
Le chef de projet n'est donc pas nommé pour "faire un planning", mais
The purpose of all tools and methods related to project management The project manager is therefore not appointed to "make a schedule", but)

## Slide 25: La gestion des risques : toujours le risque existe, jamais il y a zéro risque quelque soit le projet ou l’opération Risk management: always the risk exists, there is never zero risk whatever the project or operation
Il faut donc :
  Développer la capacité d'analyse au préalable
  Identifier et mettre en place les mesures préventives
It is therefore necessary to: 1.Build capacity of pre-analysis 2.Identify and implement preventive measures

## Slide 26: Risk

## Slide 27: La typologie des risques The typology of risks
Risques organisationnels
Risques de type humain
Risques commerciaux et marketing
Corporate risks Human-like risks Business and marketing risks...

## Slide 28: La typologie des risques The typology of risks
Risques techniques
Normalisation, cohérence des spécifications, documentation...
Risques liés à la maîtrise de la sous-traitance
Risques juridiques
Risques liés à la sécurité
Technical risks Standardization, consistency of specifications, documentation... Risks related to the control of subcontracting Legal risks Security Risks

## Slide 29: Le principe : déclencher des actions correctives The principle: trigger corrective actions
Nature Réaffectation de moyens Affectation de nouvelles ressources Modification de la cible technique |  | Nature Reallocation of resources Allocation of new resources Modification of the technical target

## Slide 30: Le principe : déclencher des actions correctives The principle: trigger corrective actions
Validation suivant l'importance de ces actions Par le chef de projet Par la maîtrise d'ouvrage |  | Validation according to the importance of these actions By the project manager By the project owner

## Slide 31: La gestion des coûts Cost management
La courbe en "S" à la date ‘’t’’
*Estimer le reste à faire en fonction du pourcentage d'avancement
*Calculer le coût final prévisionnel, donc l'écart final prévisionnel
Curve
Coût à date d'achèvement
Coût prévu à date "t"
Coût réalisé à date "t"
Coût
Evaluation du "Reste à faire"
Temps
date "t"
Fin
Initiale
Fin prévisionnelle