## Slide 1: Cours gestion de projet Project Management Course
Séance 2
12 mars 2025

## Slide 2: Les 5 phases de la gestion de projet. The 5 Phases of Project Management
As a project manager, you must consider the five phases of project management.
These phases represent the project lifecycle across various professional sectors.
En tant que chef de projet, vous devez tenir compte des 5 phases de la gestion de projet.
Ces phases représentent le cycle de vie d’un projet dans divers secteurs professionnels.

## Slide 3: Les Techniques de planification Planning Techniques
1. Scheduling
Scheduling defines the timeline for carrying out activities, identifying milestones, and achieving project objectives.
1. Le Planning
Le planning correspond aux dates pour réaliser les activités, identifier les jalons et atteindre les objectifs du projet.

## Slide 4: 2. Les étapes successives 2. Successive Steps
• Detailed Preliminary Study
• Configuration File
• Configuration Execution and/or Programming
• Test Case Design to prepare for application/module validation
• Validation
• User Manual Drafting
• Production Deployment
• Etude préalable détaillée
• Dossier de Paramétrage مجلد الإعدادات
• Réalisation du paramétrage et/ou Programmation
• Conception des Jeux d’essai pour préparer la recette de l'application/du module
• Recette
• Rédaction des Manuels utilisateurs
• Mise en production

## Slide 5: Processus de gestion de projet
Initiation.
Déterminer le besoin et évaluer la viabilité
Determine the need and assess viability
Planning
Déterminer le budget, définir les risques et établir les objectifs clairs Determine the budget, define the risks and establish clear objectives
Réalisation. Realization.
Créer les livrables, déléguer les taches et maintenir une communication transparente Create deliverables, delegate tasks, and maintain transparent communication
Suivi et Contrôle Monitoring and Control Track the team's progress and monitor the project with the right software
Suivre la progression de l’équipe et surveiller le projet avec un logiciel adéquat
Clôture
Faire le bilan de réussite et des échec

## Slide 6: Project Management Process Processus de gestion de projet
Initiation Phase : During the initiation phase, you must identify project requirements and develop a proposal.
Phase d’initiation : Au cours de la phase d’initiation, vous devez identifier les exigences du projet et élaborer une proposition.

## Slide 7: 2. Planning Phase
The planning phase requires collaboration between the project manager and the team.
Establish budgets
• Identify risks
• Set clear objectives for project execution
To structure your objectives, use a roadmap model, which you can refer to throughout the project lifecycle.
Planification.
La phase de planification nécessite une collaboration entre le chef de projet et l’équipe. Etablir les budgets Identifier les risques Fixer des objectifs clairs pour l’exécution du projet Pour structurer vos objectifs, utilisez un modèle de feuille de route, auquel vous pouvez vous référer tout au long du cycle de vie du projet.

## Slide 8: La phase de lancement Project Management Process
During the initiation phase, you need to determine the needs associated with the project and develop a proposal. The project must also be feasible by the team and the company as a whole. During this phase, also remember to check that the duration and resources allocated are consistent for this project before implementing it.
Au cours de la phase de lancement, vous devez déterminer les besoins associés au projet et élaborer une proposition.
Le projet doit également être réalisable par l’équipe et l’entreprise dans son ensemble.
Pendant cette phase, pensez aussi à vérifier que la durée et les ressources allouées sont cohérents pour ce projet avant de le mettre en œuvre.

## Slide 9: 3. Execution Phase
• Project managers play a crucial role by delegating tasks and facilitating communication among team members.
• Use team collaboration software to ensure clarity on assigned tasks and deadlines.
• Projects often evolve during execution, so remain flexible and adaptable.
La phase d’exécution désigne le moment où l’équipe définit les différents livrables du projet.
- Les chefs de projet jouent un rôle crucial en déléguant les tâches et en facilitant la communication entre tous les membres de l’équipe.
  Utilisez un logiciel de collaboration d’équipe pour que tout le monde s’entende sur les tâches à faire par chacun et leurs échéances.
- Les projets évoluant souvent pendant leur mise en œuvre.

## Slide 10: La phase de suivi et contrôle The monitoring and control phase
During the execution phase: Use project management software to track your team's progress in real-time: watch the weather, costs, the scope, Quality and the risks associated with the project.
Pendant la phase d’exécution :
Utilisez un logiciel de gestion de projet pour suivre la progression de votre équipe en temps réel :
surveillez le temps,
les coûts,
la portée,
la qualité
et les risques associés au projet.

## Slide 11: La phase de clôture The Closing Phase
Once the project is completed, the closure phase begins. Here, you need to make sure that all the work has been completed, approved, and passed on to the relevant team. Another important point is that you should also look at the lessons learned during the project and take stock of successes and failures. The close-out phase is crucial, as it allows your team to review and improve the future methodology
Une fois le projet achevé, la phase de clôture commence.
Ici, vous devez vous assurer que l’ensemble du travail a été terminé, approuvé et transmis à l’équipe concernée.
Autre point important, vous devez aussi examiner les leçons apprises au cours du projet
et faire le bilan des réussites et des échecs.
La phase de clôture est cruciale, car elle permet à votre équipe de revoir et d’améliorer la méthodologie future

## Slide 12: Quel est le rôle du chef de projet ? What is the role of the project manager
As a project manager, Know how to communicate with everyone in your company. Work closely with members of the IT department, But you may also have to exchange with other departments about the work of your team.
En tant que chef de projet,
Savoir communiquer avec tous les membres de votre entreprise.
Travaillerez en étroite collaboration avec les membres du service informatique,
Mais vous pourrez également avoir à échanger avec d’autres services au sujet du travail de votre équipe.

## Slide 13: What is the role of the project manager Assurer le bon fonctionnement du produit Ensuring the proper functioning of the product
The goal of any project is to deliver a functional product that meets the customer's needs. Project managers are the first point of contact in case of problems, Assign tasks to team members The project manager is the team's go-to person when it comes to determining the roles and responsibilities of each person in a project. Take the time to identify the strengths of each member of your team in order to assign tasks accordingly.
L’objectif de tout projet est de livrer un produit fonctionnel qui répond aux besoins du client. Les chefs de projet sont les premiers points de contact en cas de problème,
Attribuer les tâches aux membres de l’équipe
Le chef de projet est la personne de référence de l’équipe lorsqu’il s’agit de déterminer les rôles et responsabilités de chacun dans le cadre d’un projet.
Pendre le temps d’identifier les points forts de chaque membre de votre équipe afin d’attribuer les tâches en conséquence.

## Slide 14: ./..
Once the project is launched, project managers should track the team's performance, project schedule, and budget, Assess the extent to which the project is achieving its objectives. Lead agile meetings with stakeholders Stakeholders are the people who are likely to be affected by the outcome of the project, such as the management team, a customer, or a product tester. As a project manager, you will be expected to communicate with stakeholders and provide them with regular project progress reports.
Une fois le projet lancé, les chefs de projet doivent suivre les performances de l’équipe, le calendrier du projet et le budget,
Evaluer dans quelle mesure le projet atteint ses objectifs.
Diriger les réunions agile avec les parties prenantes
Les parties prenantes sont les personnes susceptibles d’être affectées par le résultat du projet, par exemple l’équipe de direction, un client ou un testeur de produits.
En tant que chef de projet, vous devrez communiquer avec les parties prenantes et leur fournir régulièrement des rapports d’avancement de projet.

## Slide 15: Les défis rencontrés par les chefs de projet Challenges faced by project managers
You will face a number of challenges in your role as a project manager, but with the right management tools, You can be confident in your ability to resolve issues quickly.
Vous serez confronté à un certain nombre de défis dans votre rôle de chef de projet,
mais avec les bons outils de gestion,
vous pouvez avoir confiance dans votre capacité à résoudre rapidement les problèmes.

## Slide 16: Les défis rencontrés par les chefs de projet fin cours Enghlish le 12 mars

## Slide 17: Les défis rencontrés par les chefs de projet ./..
Evolution de la technologie
Evolution of technology
Gestion des risques
Risk Management
Erreurs de communication
Communication errors
Dérive d es objectifs
Goal Drift
Temps et budget
Time and budget

## Slide 18: Temps et budget Time and budget
Time and budget are among the biggest challenges faced in IT project management. If you don't set realistic timelines for completing your project, the resulting product or service may be of lower quality than expected. In addition, the lack of these resources necessary to complete the project can also penalize both your teams and your customers.
Le temps et le budget figurent parmi les plus grands défis rencontrés en gestion de projet informatique. Si vous ne fixez pas des délais réalistes pour réaliser votre projet, le produit ou service ainsi obtenu pourrait être de moins bonne qualité que prévu.
En outre, le manque de ces ressources nécessaires pour mener à bien le projet peut également pénaliser aussi bien vos équipes que vos clients.

## Slide 19: Temps et budget Time and budget ./..
So from the planning phase. Scenario: The C-suite asks your team to organize a company-wide software migration within a month. Unfortunately, your workforce is limited and you still lack too much experience to complete the migration in the allotted time, and you would need an extra month. Solution: Use IT project management software to keep management informed about your team's availability and experience. This will allow management to prepare a more realistic schedule when assigning IT projects.
Alors de la phase de planification.
Scénario : la direction générale demande à votre équipe d’organiser une migration logicielle pour le compte de toute l’entreprise dans un délai d’un mois. Malheureusement, vos effectifs sont limités et vous manquez encore trop d’expérience pour réaliser la migration dans le délai imparti, et vous auriez besoin d’un mois de plus.
Solution : faites appel à un logiciel de gestion de projet informatique pour tenir la direction informée des disponibilités et de l’expérience de votre équipe. La direction pourra ainsi préparer un planning plus réaliste lors de l’attribution des projets informatiques.

## Slide 20: Temps et budget ./..
Alors de la phase de planification.
Scénario : la direction générale demande à votre équipe d’organiser une migration logicielle pour le compte de toute l’entreprise dans un délai d’un mois. Malheureusement, vos effectifs sont limités et vous manquez encore trop d’expérience pour réaliser la migration dans le délai imparti, et vous auriez besoin d’un mois de plus.
Solution : faites appel à un logiciel de gestion de projet informatique pour tenir la direction informée des disponibilités et de l’expérience de votre équipe. La direction pourra ainsi préparer un planning plus réaliste lors de l’attribution des projets informatiques.

## Slide 21: Dérive des objectifs Goal Drift
Goal creep occurs when the initial project goals are overshadowed by the receipt of new requests and deliverables by stakeholders. To reduce the frequency of drifts, set solid project goals early on, have a change control process in place, and do your best to communicate with stakeholders at every stage of the project.
On parle de dérive des objectifs lorsque les objectifs initiaux du projet sont éclipsés par la réception de nouvelles demandes et nouveaux livrables par les parties prenantes.
Pour réduire la fréquence des dérives, fixez dès le début des objectifs de projet solides, mettez en place un processus de contrôle du changement et faites de votre mieux pour communiquer avec les parties prenantes à chaque étape du projet.

## Slide 22: Dérive des objectifs ./..
Scénario : dans le cadre de ce projet, vous aviez pour objectif initial d’améliorer le Wi-Fi extérieur au siège de votre entreprise afin que les employés et les visiteurs puissent travailler où ils le souhaitent.
Au cours de l’exécution du projet, les parties prenantes vous demandent d’étendre la portée du Wi-Fi extérieur au centre d’opérations situé de l’autre côté de la rue, ainsi que d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’effectuer des téléchargements.
Solution : la gestion de projet peut vous donner des objectifs clairs dès le début du projet, afin que vos parties prenantes sachent ce qui peut être accompli pendant ce projet.

## Slide 23: Problèmes de communication Communication problems
Project managers act as intermediaries between team members, departments, and stakeholders. As a result, and if there is no organized process in place to keep everyone informed, you may experience communication problems. To put the latter back in the spotlight and give your team all the keys to success, you can rely on different project management tools.
Les chefs de projet jouent le rôle d’intermédiaires entre les membres de l’équipe, les services et les parties prenantes. En conséquence et si aucun processus organisé n’est mis en place pour tenir tout le monde informé, vous pourriez rencontrer des problèmes de communication.
Pour remettre cette dernière sur le devant de la scène et donner à votre équipe toutes les clés pour réussir, vous pouvez vous appuyer sur différents outils de gestion de projet.

## Slide 24: Problèmes de communication Communication problems
Scenario: Your company agrees to work with a local school and improve its learning spaces by providing greater access to technology for everyone. The project involves installing Wi-Fi and donating 100 computers to the school, but for your executive director, that number is limited to 10 computers. Solution: If you want to avoid conflicts at all costs, you should focus on communication from the beginning of the project. Share regular updates about the status of the project using IT management tools so that everyone is on the same page throughout the project lifecycle.
Scénario : votre entreprise accepte de travailler avec une école locale et d’améliorer ses espaces d’apprentissage en proposant à tous un meilleur accès à la technologie. Le projet implique l’installation du Wi-Fi et le don de 100 ordinateurs à l’école, mais pour votre directeur général, ce nombre se limite à 10 ordinateurs.
Solution : si vous voulez à tout prix éviter les conflits, vous devez miser sur la communication dès le début du projet. Partagez régulièrement des mises à jour au sujet de l’état d’avancement du projet à l’aide d’outils de gestion informatique de façon à ce que tout le monde soit en phase tout au long du cycle de vie du projet.